Offerten Dach Bläsiring 133, 135

1. Besichtigung und Mass-Kontrolle zwingend.

2. Gerüst: müssen Sie nicht offerieren, wir kümmern uns darum

3. Allmendbewilligung für 3 Parkplätze beantragen wir, hätten aber gerne das Absperrmaterial von Ihnen

4. Strom (10 A / FI) und Wasser  wird durch uns gestellt.

5. Bitte beachten: Lukarnen-Zusammenfassung 4x (und nicht wie auf den Plänen nur 3x) (ist nachträglich bewilligt worden, siehe Baubewilligung)

6. Offerte inklusive Fenster, Fenster-Einbau, Zimmereiarbeiten, Spenglerarbeiten, falls Sie nicht alles anbieten, möchten wir, dass Sie ein befreundetes Unternehmen anfragen. Bei Fremdkosten gilt: Vorfinanzierung, resp. Fremdfinanzierung Ihrerseits ist NICHT notwendig.

7. Falls Sie nicht alle Arbeiten anbieten können, offerieren Sie bitte nicht. Wir wollen alles aus einer Hand.

8. Fenster vierteilig: 2 Flügel fix, 2 zum öffnen, inkl. kippen (siehe Plan), ohne Lammellenstoren, Bitte einerseits in Kunststoff, anderseits in Holz offerieren

9. Kamineinfassungen nur 3x rechnen

10. Dunstrohr 2x rechnen
11. Spenglerarbeiten Lukarnen in Kupfer-Titan-Zink (oder günstiger)

12. Spenglerarbeiten Dachentwässerung Kupfer

13. Regenablaufrohre insgesamt nur 2x (nicht pro Liegenschaft)

14. Dacheindeckung mit Falzziegel (oder günstiger)

Sollten Ihrer Meinung nach einzelne Punkte auf der Offertanfrage fehlen, bitten wir Sie, diese am Schluss und separat zu spezifizieren.

Eigenleistungen: 
· Innenausbau: Gipser- und Malerarbeiten

· Abbruch des vierten Kamins

· Abbruch der Antenne

· Ev. Abbruch der bestehenden Lukarnen (nach Absprache)

· Ev. Anwesenheit während 3 Wochen als Handlanger / Hilfsarbeiter, nach Absprache

Wichtig: Die Mansarden sollten während des gesamten Umbaus bewohnbar resp. betretbar bleiben (hauptsächlich zum schlafen). Evtl. Staubabdeckungen in den einzelnen Mansarden können durch uns eingerichtet werden.

